## Slide 1: Projektová kancelář MŠMT Vás zve na kurz PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ metodou PRINCE2 V PROSTŘEDÍ MŠMT

## Slide 2: Modulární třídenní program (únor – duben 2019)
Kombinace: prohloubit znalosti/hard skills + rozvinout dovednosti/soft skills
Hard skills: z oblasti projektového řízení
Hard skills: metodika řízení projektů v prostředí MŠMT a využití PRINCE2
Hard skills: sdílení nápadů a zkušeností z oblasti projektové
Soft skills: efektivně komunikovat a prezentovat projektové záměry a cíle
Soft skills: týmová spolupráce a vedení týmu
Soft skills: vyjednávání a řešení konfliktů

## Slide 3: Jaké metody v tréninkovém programu použijeme?
Přednáška – pro prohloubení znalostí/hard skills
Řešení úkolů a modelových situací - procvičení v praxi
Videoukázky – pro Vaši inspiraci dobrými příklady
Moderovaná diskuse – pro sdílení zkušeností v týmu
Cvičení/v malých týmech i dvojicích – upevnit dovednosti
Zpětná vazba – obousměrná: pro Váš rozvoj; pro lektora k nastavení témat
Hry a interaktivní prvky – aby Vás to bavilo 

## Slide 4: Modul I. Základy metody PRINCE2, záměr a cíle projektu, jejich komunikace a prezentace

## Slide 5: Projektové řízení v prostředí MŠMT
PŘEDSTAVENÍ ÚČASTNÍKŮ A ANALÝZA OČEKÁVÁNÍ
Vaše jméno + pozice & role
zkušenosti s řízením projektů/ ev. s metodikou PRINCE2®
očekávání od kurzu: (+) na co se těším (-) čeho se obávám

## Slide 6: Co je projekt
* „Projekt je dočasná organizace vytvořená za účelem dodávání jednoho či více byznys produktů na základě dohodnutého obchodního případu.“
Práce na projektu se zpravidla vykonává týmovou prací zdrojů zapůjčených z různých funkčních útvarů
Práce řízená projektově se zásadně liší od práce v tradiční liniové organizaci, kde je každá role přesně definována a řízena přesnými příkazy, předpisy, směrnicemi apod.

## Slide 7: Co dělá projekty odlišným?
Dočasnost
Průřezový tým
Rizikovější než běžný provoz
Přinášejí změnu
Každý je jedinečný

## Slide 8: Metody a standardy projektového řízení
Obecně nejznámější a světově nejrozšířenější jsou:
IPMA (International Project Management Association
PMBOK (Project Management Body of Knowledge
PRINCE2 (Projects IN Controlled Enviroment)
obsahují vše potřebné k řízení projektů různého charakteru a různých velikostí.
Rozhodnutí o tom, jakou metodu pro řízení projektů zvolit, je závislé především na třech základních faktorech:
Na organizaci (druh, kultura, vyspělost, velikost, způsob řízení, …), kde projekt probíhá
Na specifikaci projektu (samotný předmět a cíle, finance, harmonogram, priority, kapacity, rizika, vazba na portfolio projektů, …)
Na projektovém manažerovi, který projekt řídí (a tedy na zkušenostech s konkrétní metodikou)

## Slide 9: Projektové řízení
Projektový management je o plánování, delegování, monitorování a řízení všech aspektů projektu a o motivaci zainteresovaných stran k dosažení cílů projektu v rámci očekávaných výkonnostních parametrů pro čas, náklady, kvalitu, rozsah, přínosy a rizika.”

## Slide 10: Co je potřeba řídit?
6 aspektů (parametrů) výkonnosti projektu
NÁKLADY
ČAS
ROZSAH
KVALITA
RIZIKO
PŘÍNOSY

## Slide 11: Proč PRINCE ?
prověřená best-practice metodika
pro všechny typy projektů
jednotná terminologie pro všechny zúčastněné
definice zodpovědností na projektu
zaměření na produkty = „co“ projekt dodá
PRINCE2® plány = vycházejí z potřeb zúčastněných
princip „Řízení na základě výjimky“
životaschopnost projektu- Obchodní případ

## Slide 12: Proč projekty selhávají ?
Proč selhávají projekty? Jaká je Vaše zkušenost z prostředí MŠMT?
nedostatečný „leadership“
nedostatek byznys důvodů (přínosy)
špatná definice odpovědnosti
špatná definice kvality
nedostatečné / nerealistické plánování

## Slide 13: Projekty versus programy
Projekty | Programy
Řízeny výstupy | Orientovány na vizi „koncového stavu“
Definován začátek a konec | „Cesta“ není předem definována
Omezeny výstupy | Změna byznys možností
Dodávka produktu | Koordinovaná dodávka výstupů- vč. projektů přímo nepřinášejících přínosy
Přínosy obvykle realizovány po ukončení projektu | Přínosy realizovány v rámci programu a také po programu
Časově kratší | Časově delší

## Slide 14: Struktura PRINCE2: 7 principů; 7 témat; 7 procesů a prostředí
Notes: Strukturu PRINCE2 tvoří tzv. čtyři integrované prvky: principy, témata, procesy a přizpůsobování. Principy jsou základem, na kterém celá metodika stojí. Lze je označit za principy dobrého projektového řízení obecně. Na principech staví témata, které pomáhají řídit jednotlivé stránky projektu. Témata zas podporují procesy. Procesy PRINCE2 provází celý životný cyklus projektu od předprojektové přípravy až po schválení jeho ukončení. Každý proces je podporován několika tématy, každé téma podporuje několik procesů. Čtvrtým integrovaným prvkem PRINCE2 je její přizpůsobování potřebám projektu (tailoring). Obecně platí, že přizpůsobovat je možné vše kromě principů, za podmínky jejich dodržení. Kupříkladu počet řídicích etap (management stages) může být stanoven dle potřeb projektu, nicméně vždy musí být alespoň dvě – jedna na nastavení (iniciaci) projektu, druhá na dodání a ukončení. Projekt, který by měl pouze jednu řídicí etapu, by porušoval princip řízení po etapách (manage by stages), a tedy by nebyl řízen podle PRINCE2. Způsob, kterým do sebe jednotlivé prvky PRINCE2 zapadají, znázorňuje obrázek 1.

## Slide 15: 7 principů metody PRINCE2
Neustále zdůvodňovat projekt | PRINCE2® má kontinuální zdůvodňování / posuzování.
Učit se ze zkušeností | PRINCE2® projektové týmy se učí z předchozích zkušeností, ty jsou vyhledávány, zaznamenávány a v souladu s nimi týmy jednají po celou dobu projektu
Definovat role a odpovědnosti | PRINCE2® projekty mají definovány a schváleny role a odpovědnosti v rámci organizační struktury tak, aby byly zapojeny zainteresované strany za byznys, uživatele i dodavatele.
Řídit pomocí etap | PRINCE2® projekt je plánován, monitorován a řízen na bázi postupných etap (stage-by-stage).
Řídit na základě výjimky | PRINCE2® projekt pomocí definovaných tolerancí pro každý z projektových cílů nastavuje limity delegovaných pravomocí.
Zaměřit se na produkty | PRINCE2® projekt se zaměřuje na definici a dodávku produktů.
Přizpůsobit se projektovému prostředí | PRINCE2® může být přizpůsoben tak, aby vyhovoval projektovému prostředí, velikosti, komplexnosti, důležitosti i rizikovosti.

## Slide 16: 7 témat metody PRINCE2
Obchodní případ | Vytváří mechanismy pro posouzení, zda je projekt (a zůstává) žádoucí, životaschopný a dosažitelný jako prostředek pro rozhodování o pokračování investice. | Proč?
Organizace | Definuje a stanovuje strukturu odpovědnosti na projektu. | Kdo?
Kvalita | Definuje a nasazuje prostředky pro vytváření a ověřování produktů, které jsou vhodné pro daný účel. | Co?
Plány | Pro usnadnění komunikace a řízení způsobů dodávání produktů (kde a jak, kým, a odhad, kdy a kolik). | Jak? Kolik? Kdy?
Riziko | Identifikace, hodnocení a řízení nejistoty s cílem zvyšovat úspěšnost projektu. | Co kdyby?
Změna | Identifikace, hodnocení a řízení jakýchkoliv potenciálních a schválených změn. | Jaký je dopad?
Progres | Vytváří mechanizmy pro monitorování a porovnávání skutečných úspěchů proti těm plánovaným; poskytuje předpovědi plnění cílů projektu a pokračující životaschopnosti projektu; řídí veškeré nepřijatelné odchylky. | Kde jsme nyní? Kam směřujeme? Je třeba se obávat?
Notes: Témata PRINCE2
Metodika PRINCE2 definuje sedm témat. Každé z nich pomáhá řídit některou stránku projektu a odpovědět na klíčové otázky.
Business case čili zdůvodnění projektu (neboli v oficiální české terminologii PRINCE2 „obchodní případ“) odpovídá na otázky: Proč bychom měli daný projekt dělat? Jaký má smysl?
Organizace definuje, kdo je za co odpovědný, jak vnitřně uspořádat řídicí tým projektu, jaké role by v něm měli vystupovat, jaká práva a povinnosti by měli mít.
Kvalita dává odpovědi na otázky: Co máme dodat, aby to bylo kvalitní, tedy vhodné pro daný účel? Je to, co dodáváme, kvalitní?
Plány řeší otázky: Jak to udělat, kdy, za kolik, kým? Jak vytvořit plán a co by měl obsahovat?
Plány jsou pro úspěch projektu potřebné, nicméně, jak již víme, jednou z klíčových črt každého projektu je nejistota. Takže, co když…? Na tuto otázku dává odpověď téma Riziko.
Další klíčovou črtou projektu je změna. Každým projektem se mají dosáhnout nějaké změny – a je vysoce nepravděpodobné, že samotný projekt proběhne beze změn oproti původnímu zadání. Otázkou tedy není, jestli změny budou, ale jak je efektivně řídit. O tom a také o řízení konfigurace je téma Změna.
Postup neboli progres pomáhá najít odpovědi na otázky: Kde jsme? Kam směřujeme? Máme pokračovat?

## Slide 17: 7 procesů metody PRINCE2
Zahájení projektu | Starting up a Project (SU)
Směřování projektu | Directing a Project (DP)
Nastavení projektu | Initiating a Project (IP)
Kontrola etapy | Controlling a Stage (CS)
Řízení dodávky produktu | Managing Product Delivery (MP)
Řízení přechodu mezi etapami | Managing a Stage Boundary (SB)
Ukončení projektu | Closing a Project (CP)
Notes: rocesní model PRINCE2
Procesy, kterých je také sedm, nás doprovázejí celým životním cyklem projektu, od jeho zahájení neboli předprojektové přípravy až po schválení jeho ukončení. V každé etapě projektu probíhá několik procesů a většina procesů se v průběhu projektu opakuje. Kupříkladu na řízení každé etapy je možné použít stejnojmenný proces, v každé dodávací etapě běží proces řízení dodání produktů, každou etapu je potřebné vyhodnotit a naplánovat tu následující.

## Slide 18: PRINCE2 procesní model
Notes: Procesy jsou podporovány jednotlivými tématy. Jedná se tedy o podobné uspořádání jako u standardu PMI (vědomostní oblasti versus skupiny procesů). Nicméně PRINCE2 na rozdíl například od PMI PMBOK Guide přesně definuje rozhraní mezi jednotlivými procesy a aktivitami (neboli podprocesy) a také role i odpovědnosti všech členů řídicího týmu projektu v jednotlivých aktivitách. Procesní model PRINCE2 má tři úrovně:
strategické řízení (directing neboli v oficiálním českém překladu směřování), za které odpovídá projektový výbor,
operativní řízení (managing), za které odpovídá projektový manažer,
dodávání (delivering), za které odpovídají týmoví manažeři neboli vedoucí.
Na závěr si ještě představme přehledové schéma (obr. 2). To znázorňuje, které úrovně řízení a jak se zapojují do řízení projektu v různých částech jeho životního cyklu a které procesy na to používají.

## Slide 19: Zahájení projektu
Účel procesu Zahájení projektu je zajistit předpoklady pro Nastavení projektu odpovědí na otázku: máme před sebou projekt stojící „za to“ a je tento projekt životaschopný?“
Máme životaschopný a užitečný projekt?

## Slide 20: Životní cyklus projektu

## Slide 21: Zahájení projektu (předprojektová příprava): Zajistit nezbytné předpoklady pro odsouhlasení „Nastavení (iniciace) projektu IP
Vstup | Od | Aktivita | Kým | Výstup
Mandát projektu | Vedení společnosti/ programu | Vyjmenujte sponzora a projektového manažera | Vedení společnosti/ programu | Popisy rolí SPONZORA PROJEKTOVÉHO MANAŽERA
 |  |  | Projektový manažer | Deník projekt. man.
Mandát projektu | Vedení společnosti/ programu | Připravte návrh obchodního případu (zdůvodnění) | Sponzor projektu | Návrh obchodního případu (zdůvodnění)
Předešlé zprávy o získaných poznatcích | Zajištění kvality | Zachyťte předešlé poznatky/zkušenosti | Projektový manažer | Přehled zkušeností (ponaučení)
Vyjmenování Sponzora projektu | Vedení společnosti/ programu | Navrhněte a vyjmenujte řídící tým projektu | Projektový manažer vytvoří; sponzor projektu schválí | Struktura a popisy rolí řídícího týmu projektu

## Slide 22: Zahájení projektu (předprojektová příprava): Zajistit nezbytné předpoklady pro odsouhlasení „Nastavení (iniciace) projektu IP
Vstup | Od | Aktivita | Kým | Výstup
Mandát projektu | Vedení společnosti/ programu | Zvolte projektový přístup a sestavte chartu projektu | Projektový manažer | Projektový přístup Charta projektu
Charta (brief) projektu |  | Naplánujte nastavovací (iniciační) etapu | Projektový manažer | Plán etapy nastavení (iniciace) projektu
 |  |  | Projektový manažer | Žádost o nastavení (iniciaci) projektu

## Slide 23: Co vyžaduje předprojektová fáze v prostředí MŠMT
Zajistit informace a dosavadní zkušenosti
Identifikovat potřeby a důsledně je analyzovat
Sdílet informace v týmu a společně je hodnotit
Zformulovat záměr projektu
…a jaké dovednosti potřebujeme pro práci?
Efektivně naslouchat a získat informace
Důsledně komunikovat
Dobře prezentovat

## Slide 24: Zjistit informace a identifikovat potřeby: aktivní naslouchání

## Slide 25: …efektní i efektivní prezentace ve stylu Steva Jobse je:
Skvěle synchronizovaná: slova jsou provázena klíčovou informací/údajem
Minimalistická – za Jobsem svítí jedno číslo/jeden údaj/jedna fotka
Vtipná… ačkoliv to byl suchar
Jednoduchá a profesionální zároveň: jednoduchost ve výrazových prostředcích zdůrazňuje profesionalitu provedení
Strukturovaná: lze se v ní dobře orientovat
Napínavá: eskaluje sdělování informací jako dobrý film
Pragmaticky střízlivá: animace pouze tam, kde dávají smysl
Uvěřitelná: ani Jobs ani jeho prezentace si na nic nehrají

## Slide 26: Mohu to jako Jobs zvládnout taky?
…no jasně! Jak? Tady deset přikázání:
Přemýšlej!
Pořádně se připrav!
Nalaď se na své publikum!
Dodržuj zlaté pravidlo rétoriky
Krátké věty
Slovesa namísto podstatných jmen
Zapoj posluchače – otázky!
Zvládni řemeslo (techniku; rétoriku; řeč těla)
Probuď spáče a neutralizuj baviče!
Připusť si trému

## Slide 27: Proč vznikají nedorozumění – fenomén selektivního vnímání
„V našem pohledu na svět můžeme spatřit zrcadlení sebe sama.“
Werner K. Heisenberg, fyzik a filozof
Náš pohled na věci kolem nás není jedinou pravdou, spíše dílčí vnímání reality. Člověk snižuje složitost věcí kolem tím, že nadbytek informací upravuje vlastní perspektivou, nepříjemné odsouvá a kýžené upřednostňuje. Díky tomuto postupu nemusíme nutně vnímat vše a vidět vše. Každý si tak nově utváří svůj vlastní obraz světa.
Jakými filtry selektujeme realitu? - sociální prostředí; - vnímání a pocity; - situace, kontext;

## Slide 28: Důsledky selektivního vnímání
Zohledním-li, že existují různé představy o realitě, jenž jsou všechny platné, i když si mohou vzájemně odporovat, nemůže nikdo tvrdit, že jedna je důležitější než ta druhá: prvním důsledkem by měla být tolerance;
Vím-li o sobě, že jsme spolutvůrce své reality, pak nemohu házet vinu jen na druhé, musím vnímat i svůj podíl? druhým důsledkem by měla být zodpovědnost;
Pokud vím, že vnímám svět skrze filtry, pak bych své filtry měl znát, abych je mohl učinit součástí svého obrazu: třetím důsledkem by mělo být poznání sebe sama a sebereflexe;
Akceptuji-li, že každý máme svou realitu, pak musíme diskutovat s ostatními o svých rozdílných pohledech na svět a komunikací se přibližovat ke společné pravdě: čtvrtým důsledkem je ochota k dialogu a řešení konfliktů;

## Slide 29: …jak funguje komunikace?
Jarolím: Sama jsi přece říkala, že tady nechceš zůstat.
Světla: A co má být? Co má být, že jsem to řekla? Copak vy mužský něčemu rozumíte? Když řeknu, že tu nechci zůstat, tak to neznamená, že chci jít pryč.
Jarolím: Takže když jsi mi tenkrát řekla, abych táhnul za ní, tak…
Světla: Tak jsi měl zůstat se mnou! To je každýmu normálnímu člověku jasný!
Holky z porcelánu (Juraj Herz, 1974)

## Slide 30: Jak probíhá proces komunikace
Nejen odesílatelé dávají čtyři různé informace, ale i příjemci vnímají najednou „čtyřma ušima“ – ve čtyřech různých rovinách. Obrazně řečeno, každé ucho slouží k pochopení na jednom ze čtyř kanálů.
UCHO SITUACE: UCHO APELU:
„Co se děje?“ „Co se ode mě žádá?“
„Oč jde?“ „Jaký/á mám být?“
UCHO SEBEPOZNÁNÍ UCHO VZTAHU:
„Kdo je ten druhý?“ „Jak mě vidí ten druhý?“
„Co o sobě vypovídá?“ „Co si o mně myslí?“

## Slide 31: Jak odstranit nedorozumění
Když má posluchač na výběr, obvykle se rozhodne pro vztahovou rovinu. Z toho vyplývá: formulujte svůj apel důsledně!
„Přidej trochu prosím, celkem spěchám. „
Aktivně naslouchej a sděl druhému svoji reakci na to, co právě řekl - resp. to, jak jsi to pochopil ty.
Mluv tak, abys byl pochopen!
Mluv o sobě, ne o jiných.

## Slide 32
Pro průběh komunikace
není rozhodující,
co říkám, ale to,
jak to druhá strana pochopí!

## Slide 33: Didaktický přístup k vysvětlování
Vysvětlovat
Nekonstatovat!!! Nepopisovat!!!
Zodpovědět otázku dětí, ale i vědců a filosofů:
PROČ?

## Slide 34: Zlaté pravidlo rétoriky
Řekni, co chceš říct
Řekni to!
Řekni, co jsi řekl

## Slide 35: Jaký vliv má forma na obsah sdělení?
Čuřil: Štěstí. Báseň od Adolfa Hejduka. Štěstí? Co je štěstí? Muška jenom zlatá, která za večera…
Profesor Kolísko: Dost! To je nějaký přednes? Musíte recitovat s citem.
Štěstí? Co je štěstí? Muška jenom zlatá…
Čuřil: Muška jenom zlatá…
Profesor Kolísko: Muška jenom zlatá!
Čuřil: Muška jenom zlatá…
Profesor Kolísko: No dovolte? To je hrozné! Sedněte si! Vždyť vy jste cynik!!
Muška jenom zlatá…
Škola, základ života (Martin Frič, 1938)

## Slide 36: Instrumentář řečníka
Artikulace (výslovnost)
Hlasová modulace
Tempo řeči
Tón hlasu
Pomlky

## Slide 37: Nejčastější chyby řečníků
Promarní šanci 1. – úvodem zaujmout posluchače
Nepřetržitá řeč - vodopád slov
Nedodrží stanovený čas pro přednášku
Mluví v příliš dlouhých větách
Nevytvoří strukturu přednášky anebo ji nedodrží
Nepoužívají názorné příklady
Neoživí přednášku osobami/zkušenostmi/metaforami
Mluví příliš tiše a nevýrazně
Neúplné věty: začnou novou větu, aniž by původní větu ukončili
Chtějí přehlušit rušivé vlivy tím, že si jich nevšímají
Nezorientují své posluchače – chybí "most" k tématu
Promarní šanci 2. - v závěru shrnout fakta, co si mají posluchači pamatovat

## Slide 38: Interakce s publikem
Poručík Troník: Kontrolní otázka, soudruzi. Co udělá náš dobře známý samopal vzor 24, když ho ponecháme na větru a dešti? No?
Vojín: Zrezaví ne, vole…?
Poručík Troník: Zrezaví, správně. A co hlavně? - No, koroduje, vy tupci!
Černí baroni (Zdeněk Sirový, 1992)

## Slide 39: Interakce s publikem
Prolomit ledy – odlehčí atmosféru a probudí zájem publika
Humor a vtip – mají –li si účastníci něco odnést, musí se cítit dobře
Oslovení publika – v úvodu je samozřejmostí; v průběhu probouzí a motivuje
Řečnická otázka – prostor k zamyšlení (konkrétním směrem)
Otázka do publika – zjištění stavu znalostí/nálady
Příklady a metafory – oživují, ilustrují - poznávací znamení dobrého prezentátora

## Slide 40: Co motivuje posluchače? Když vám rozumí… 
Hlavní zásadou při přípravě na prezentaci musí být srozumitelnost. Jak dosáhneme srozumitelnosti?
jednoduchostí;
uspořádáním a členěním;
stručností a výstižností;
povzbuzením a stimulací pozornosti
Analýza očekávání: Poznejte své publikum dřív, než ono pozná vás!

## Slide 41: 7 pravidel pro zpětnou vazbu
Popisovat, ale nehodnotit
Zprostředkovat svůj vlastní dojem, nezevšeobecňovat
Popisovat konkrétní jednání osoby, ne osobu samotnou
Vždy zprostředkovat nejprve pozitivní ohlasy, teprve potom kritické, na závěr opět pozitivní (metoda „sendviče“: +/-/+)
„Vážím si Tě!“ – zpětná vazba není posudek, ale podnět k tomu, abychom si uvědomili, jak nás vnímají jiní
Poskytuje-li Vám někdo zpětnou vazbu, neskákejte mu do řeči, neobhajujte se, nevysvětlujte.
Přísná důvěrnost

## Slide 42: Desatero moderace porady
Době se připrav!
Začni pozitivně
Stanov cíl
Vizualizuj viditelně pro všechny
Vysvětli svůj postup
Buď neutrální
Veď pomocí otázek
Setrvej u tématu
Dbej stanovených pravidel
Ukonči pozitivně

## Slide 43: Pravidla zvládání trémy
Připusťte si ji (Nemůžete si ji zakázat, tak ji akceptujte.)
Mentálně se nalaďte na úspěch
Odbourejte adrenalin
U projevu dýchejte